CSO(주)우리메디텍  ·  제약사 수수료 정산 자동화 ERP

현황 보고서 — 지금까지 한 일 & 앞으로 할 일

11~13명이 수작업하던 제약사 수수료 정산·분류 업무를 이메일 파싱·자동 정산·AI 에이전트로 자동화하는 ERP. 현재 4단계 뼈대 대부분 구축 완료.

■ 단계별 현황

| 단계 | 구현 완료 내용 | 상태 | 남은 과제 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 데이터 수집 | Gmail 첨부(엑셀·이미지·PDF) 자동 파싱·수집 (email-import, gmail/client) | ● 완료 | 매일 자동 실행(스케줄) 연결 |
| ② 업체 매핑·분리 | 제약사별 정산자료 분리·조회 (settlement/by-pharma, separate) | ◐ 부분 | 자동 매핑 규칙 강화 + EDI 처방을 거래처(company_id)에 자동 배정 |
| ③ 수수료 정산 | 수수료율 자동 적용 → 예상 수수료 계산 → 정산액 대조·mismatch 판정 (settlement/agent) | ● 완료 | Claude AI 에이전트로 비정형·이상 조건 검증 고도화(현재 규칙기반) |
| ④ 검수·발송 | 검수 화면(줌·확정) + Resend 원클릭 발송 (edi/inspect, reports/send) | ● 완료 | 검수 UI 고도화 |
| · 비정형 입력(OCR) | Claude Haiku→Sonnet 폴백, 이미지 1200px 압축, 429 재시도 (claude-prescription) | ● 완료 | 인식률 개선 — 인포그래픽이 인정한 유일한 한계 |
| ＋ 파트너 포털(신규) | 거래처 회원가입·승인(화면/메일)·정산서 조회·월별 합계 (portal/*) | ● 완료 | EDI 데이터 연결(②의 자동 배정과 직결) |

■ 앞으로 해야 할 일 (우선순위)

1.  [가장 급함] EDI ↔ 거래처(CSO 파트너) 자동 매핑 — 처방 데이터를 어느 거래처 것인지 배정(company_id). 이게 없어 파트너 포털이 빈 화면. 해결 시 ②·③·포털이 한 번에 살아남.

2.  1단계 완전 자동화 — Gmail 정산자료 수집을 매일 자동 실행(스케줄)로 전환.

3.  3단계 AI 에이전트 고도화 — 규칙기반 정산 대조에 Claude 기반 비정형·이상 조건 검증 추가.

4.  비정형 입력 정확도 — OCR 인식률 개선(사람 1명이 여전히 필요한 최종 입력 영역).

핵심 목표 : 11~13명 수작업 → 1~2명 시스템 관리 · 99% 자동화 · 입력 1명 + 최종 검수 1명으로 운영